Решение 302 от 26.10.2012г.

|  |
| --- |
|  |

**Мероприятия по реализации Программы комплексного**

**социально-экономического развития Вильвенского сельского поселения**

**на 2012-2020гг.**

ИСПОЛНЕНИЕ 2013г. – выделено жирным шрифтом

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий** | **Место размещения проекта****Исполнитель** | **Год****реализации** | **Источник финансирования** | **Объём финансирования** | **Ожидаемый****результат** |
| **Раздел 1. Мероприятия по созданию новых рабочих мест** |
| 1.1 | Расширение лесозаготовительного производстваВозрождение лесхоза и лесничествОрганизация питомников для разведения хвойных пород | ООО «Найт» | 2012-2020 | Внебюджетные источники(средства инвестора) | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | 30 раб. мест |
| 1.2 | Разработка месторождения кирпичных глин Организация производства кирпича  | Вильвенскоесельское поселение | 2015г. | Внебюджетные источники(средства инвестора) | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | 10 рабочих мест |
| 1.3 | Организация рыбхозяйства в п. Вильва | Вильвенскоесельское поселение,инвесторы | 2012-2018 | Внебюджетные источники(средства инвестора) | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | 3 рабочих места |
| 1.4 | Туристический бизнес:Организация базы отдыха в с. Голубята и ( или) в п. Вильва около озера «Вильвенское»;Организация сплава по р. Вильва от с. Голубята до п. Вильва. | Вильвенскоесельское поселение,инвесторы | 2014-2020 | Внебюджетные источники(средства инвестора) | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | 10 рабочих мест |
| 1.5 | Создание в п. Вильва сельскохозяйственного комплекса(свинокомплекс) | Вильвенскоесельское поселение,инвесторы | 2014-2018 | Внебюджетные источники(средства инвестора) | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | 15 рабочих мест |
| 1.6 | Разработка карьера – добыча ПГС | Вильвенскоесельское поселение,инвесторы | 2012-2016 | Внебюджетные источники(средства инвестора) | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | 10 раб. мест |
| 1.7 | **Развитие сетей связи за счёт развития сотовой** **( размещение вышек сотовой связи).** | Вильвенскоесельское поселение,Уралсвязь информинвесторы | **2012-2015****В работе** | Внебюджетные источники(средства инвестора) | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | Улучшение степени благоустройства |
| **2. Капитальное строительство и капитальный ремонт** |
| 2.1 | **Паспортизация уличных дорог населённых пунктов поселения** | **Вильвенское****сельское поселение** | **2012-2015гг.****В работе** | Бюджет Вильвенского сельского поселения | 300тыс. руб. | Постановка автодорог на баланс поселения как объектов |
| 2.2 | **Капитальный ремонт автодорог:****Ст. Боковая – ул. Железнодорожная;****П. Вильва – ул. Станционная, ул. Почтовая, ул. Железнодорожная, ул. Советская** | **Вильвенское****сельское поселение** | **2012г.****95%** | Бюджет Вильвенского сельского поселения,краевой бюджет | 800 тыс. руб. | Улучшение степени благоустройства, транспортной доступности |
| 2.3 | **Капитальный ремонт автодорог в населённых пунктах территории****( согласно Программы ремонта улично-дорожной сети населённых пунктов Вильвенского сельского поселения, утверждённой решением Совета депутатов поселения № 274 24.04.2012г. )** | **Вильвенское****сельское поселение** | **2013-2016****100%-Голубята** | Бюджет Вильвенского сельского поселения,краевой бюджет | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | Улучшение степени благоустройства, транспортной доступности |
| 2.4 | Строительство клуба в п. Вильва | Вильвенскоесельское поселение | 2013-2016 | Краевой бюджет, федеральный бюджет | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | Улучшение степени благоустройства, транспортной доступности |
| 2.5 | Строительство спорткомплекса | Вильвенскоесельское поселение | 2013-2016 | Бюджет Вильвенского сельского поселения,краевой бюджет | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | Улучшение степени благоустройства, транспортной доступности |
| 2.6 | Капитальный ремонт автодороги от федеральной трассы Пермь-Березники до п. Вильва (в асфальтовом исполнении)  |  | 2016 | Федеральный и краевой бюджет | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | Улучшение степени благоустройства, транспортной доступности |
| 2.7 | Строительство водопровода в п. Вильва |  | 2014-2020 | Бюджет Вильвенского сельского поселения,краевой бюджет | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | Улучшение степени благоустройства, транспортной доступности |
| 2.8 | **Реконструкция сетей водоснабжения в с. Голубята,****Организация централизованного водообеспечения населения,****монтаж пожарных гидрантов**  | **Вильвенское сельское поселение****ООО «ТехноСервис»** | **2012****100%**  | Бюджет Вильвенского сельского поселения,инвесторы | 1.5 тыс. руб. | Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг населению, обеспечение населения качественной питьевой водой.Обеспечение безопасности проживания |
| 2.9 | Реконструкция стадиона в п. Вильва ( строительство футбольного комплекса) | Вильвенское сельское поселение | 2014-2020 | Бюджет Вильвенского сельского поселения,инвесторы | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | Создание условий для развития физкультуры и спорта |
| **2.10** | **Строительство магистральных и квартальных газопроводных сетей для газификации с. Голубята и п. Вильва.****Газификация жилых домов** | **Вильвенское сельское поселение****Газпром** | **2013-2017****В работе** | Бюджет Вильвенского сельского поселения, краевой бюджет, средства Газпрома, средства населения |  Стоимость будет определена после разработки проектной документации | Повышение степени благоустроенности, решение проблем отопления  |
| 2.11 | **Строительство ФАПа в п. Кыж**  | **Вильвенское сельское поселение, Добрянский муниципальный район** | **2015-2017****100%** | Бюджет Добрянского муниципального района | Стоимость будет определена после разработки проектной документации |  |
| 2.12 | **Реконструкция наружного уличного освещения** | **Вильвенское сельское поселение,** | **2012-2015****Ул. Почтовая** | Бюджет Вильвенского сельского поселения, краевой бюджет |  |  |
| **3.Культура, молодёжная и жилищная политика** |
| **3.1** | **Участие в реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»** | **Вильвенское сельское поселение, Добрянский муниципальный район** | **2012-2015****2012-1 семья****2013-2** | Федеральный, краевой, местный бюджеты.Внебюджетные источники. | Объём определяется целевой районной программой | Создание условий для обеспечения жильём молодых семей |
| 3.2 | Приведение в нормативное состояние учреждений культуры территории ( п. Вильва, с. Голубята) | Вильвенское сельское поселение | 2012-2017 | Федеральный, краевой, местный бюджеты.Внебюджетные источники | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | Устранение замечаний надзорных органов. |
| **3.3** | **Участие в реализации подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» и «Ликвидация ветхих домов» приоритетного регионального проекта «Достойное жильё»**  | **Вильвенское сельское поселение, Добрянский муниципальный район** | **2012-2015****2012-5 д.** **2013-2014-7д.** | Федеральный, краевой, местный бюджеты.Внебюджетные источники | Объём определяется целевой районной программой | Обеспечение граждан жильём, снос ветхих домов, капитальный ремонт домов.  |
| **4. Административные мероприятия** |  |
| **4.1** | **Внедрение системы электронного документооборота в администрации поселения** | **Администрация Вильвенского сельского поселения** | **2013** | Местный бюджет  | Стоимость будет определена послесогласования | Ускорение процесса документооборота |
| **4.2** | **Создание сайта администрации поселения, создание сайтов структурных подразделений администрации поселения** | **Администрация Вильвенского сельского****поселения** | **2013-2014** | Местный бюджет  | Стоимость будет определена послесогласования | Повышение информированности населения |
| **5. Охрана окружающей среды и экология** |
| 5.1 | Укрепление берега р. Вильва в п. Вильва ул. Набережная | Вильвенское сельское поселение | 2015-2017 | Федеральный, краевой, местный бюджеты.Внебюджетные источники | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | Повышение степени безопасности проживанияПредупреждение ЧС на водных объектах |
| 5.2 | Очистка и благоустройство естественных ключиков( п. Вильва, п. Кыж, с. Голубята) | Вильвенское сельское поселение | 2014-2017) | Местный бюджет, федеральный бюджет | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | Улучшение экологической обстановки |
| **6. Благоустройство** |
| 6.1 | **Благоустройство населённых пунктов территории ( строительство пешеходных дорожек, изгородей)** | **Администрация Вильвенского сельского поселения** | **2012-2020** **2013-800м. тротуаров** | Местный бюджет | В соответствии с планом мероприятий по благоустройству | Повышение степени благоустройства территории, комфортности проживания |
| 6.2 | Благоустройство у памятников участников ВОВ , реставрация памятника в с. Голубята | Администрация Вильвенского сельского поселения | 2012-2020 | Местный бюджет | В соответствии с планом мероприятий по благоустройству | Повышение степени благоустройства территории |
| 6.3 | Обустройство зоны отдыха в п. Вильва на берегу р. Вильва | Администрация Вильвенского сельского поселения | 2014-2015 | Местный бюджет | В соответствии с планом мероприятий по благоустройству | Повышение степени благоустройства территорииУдовлетворение потребностей населения в активном и полноценном отдыхе |
| **6.4** | **Приобретение, установка урн и контейнеров ( дополнительно)****Организация площадки для временного складирования ТБО** | **Администрация Вильвенского сельского поселения** | **2012-2020****В работе** | Местный бюджет | В соответствии с планом мероприятий по благоустройству | Повышение степени благоустройства территории, улучшение экологической обстановки |
| **6.5** | **Разборка ветхих, нежилых домов** | **Администрация Вильвенского сельского поселения** | **2012-2020** | Местный бюджет | В соответствии с планом мероприятий по благоустройству | Повышение степени благоустройства территории |
| **6.6** | **Установка детских игровых площадок** | **Администрация Вильвенского сельского поселения** |  | Местный бюджет | В соответствии с планом мероприятий по благоустройству | Повышение степени благоустройства территорииВоспитание подрастающего поколения |
| **7. Совершенствование системы защиты населения и территории поселения** |
| 7.1 | Организация строительства и ремонта пожарных водоёмов | Администрация Вильвенского сельского поселения | 2013-2015 | Местный бюджет | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | Повышение степени безопасности проживания |
| 7.2 | Организация строительства тёплых боксов для пожарных автомобилей в с. Голубята и в п. Кыж ( на 4 выезда) | Администрация Вильвенского сельского поселения | 2013-2020 | Федеральный, краевой, местный бюджеты. | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | Повышение степени безопасности проживания |
| 7.3 | Обеспечение средствами защиты, оборудованием и имуществом нештатных аварийно-спасательных формирований  | Администрация Вильвенского сельского поселения | 2015 | Местный бюджет | 250 тыс. руб. | Готовность НАСФ к проведению спасательных работ при ведении ГО и ЧС |
| 7.4 | Принять в муниципальную собственность бесхозный пожарный водоём у МОУ «Вильвенская СОШ». Его ремонт и реставрация | Администрация Вильвенского сельского поселения | 2014-2015 | Местный бюджет | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | Повышение степени безопасности проживания |
| 7.5 | Приобрести для п. Кыж и с. Голубята 3 пожарных автомобиля | Администрация Вильвенского сельского поселения | 2015-2020 | Федеральный, краевой, местный бюджеты. | 3 млн.руб. | Повышение степени безопасности проживания |
| 7.6 | Оборудовать 2 площадки с твёрдым покрытием размером не менее 12х12 метров для установки пожарных автомобилей на естественном водоисточнике на р. Вильва | Администрация Вильвенского сельского поселения |  | Местный бюджет | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | Повышение степени безопасности проживания |
| 7.7 | У гидрантов, водоёмов , а также по направлению движения к ним установить указатели ( объёмные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий) с нанесением на них цифры, указывающие расстояние до водоисточников | Администрация Вильвенского сельского поселения | 2013-2015 | Местный бюджет | 100тыс. руб.  | Повышение степени безопасности проживания |
| **7.8** | **Приобретение переносных пожарных мотопомп ( для населённых пунктов территории)** | **Администрация Вильвенского сельского поселения** | **2013-2015** | Местный бюджет | 180 тыс. руб. | Повышение степени безопасности проживания |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |