Решение 302 от 26.10.2012г.

|  |
| --- |
|  |

**Мероприятия по реализации Программы комплексного**

**социально-экономического развития Вильвенского сельского поселения**

**на 2012-2020гг.**

ИСПОЛНЕНИЕ 2013г. – выделено жирным шрифтом

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | | **Место размещения проекта**  **Исполнитель** | **Год**  **реализации** | **Источник финансирования** | | **Объём финансирования** | | | **Ожидаемый**  **результат** | |
| **Раздел 1. Мероприятия по созданию новых рабочих мест** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Расширение лесозаготовительного производства  Возрождение лесхоза и лесничеств  Организация питомников для разведения хвойных пород | | ООО «Найт» | 2012-2020 | Внебюджетные источники  (средства инвестора) | | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | | | 30 раб. мест | |
| 1.2 | Разработка месторождения кирпичных глин  Организация производства кирпича | | Вильвенское  сельское поселение | 2015г. | Внебюджетные источники  (средства инвестора) | | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | | | 10 рабочих мест | |
| 1.3 | Организация рыбхозяйства в п. Вильва | | Вильвенское  сельское поселение,  инвесторы | 2012-2018 | Внебюджетные источники  (средства инвестора) | | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | | | 3 рабочих места | |
| 1.4 | Туристический бизнес:  Организация базы отдыха в с. Голубята и ( или) в п. Вильва около озера «Вильвенское»;  Организация сплава по р. Вильва от с. Голубята до п. Вильва. | | Вильвенское  сельское поселение,  инвесторы | 2014-2020 | Внебюджетные источники  (средства инвестора) | | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | | | 10 рабочих мест | |
| 1.5 | Создание в п. Вильва сельскохозяйственного комплекса  (свинокомплекс) | | Вильвенское  сельское поселение,  инвесторы | 2014-2018 | Внебюджетные источники  (средства инвестора) | | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | | | 15 рабочих мест | |
| 1.6 | Разработка карьера – добыча ПГС | | Вильвенское  сельское поселение,  инвесторы | 2012-2016 | Внебюджетные источники  (средства инвестора) | | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | | | 10 раб. мест | |
| 1.7 | **Развитие сетей связи за счёт развития сотовой**  **( размещение вышек сотовой связи).** | | Вильвенское  сельское поселение,  Уралсвязь информ  инвесторы | **2012-2015**  **В работе** | Внебюджетные источники  (средства инвестора) | | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | | | Улучшение степени благоустройства | |
| **2. Капитальное строительство и капитальный ремонт** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | **Паспортизация уличных дорог населённых пунктов поселения** | | **Вильвенское**  **сельское поселение** | **2012-2015гг.**  **В работе** | Бюджет Вильвенского сельского поселения | | 300тыс. руб. | | | Постановка автодорог на баланс поселения как объектов | |
| 2.2 | **Капитальный ремонт автодорог:**  **Ст. Боковая – ул. Железнодорожная;**  **П. Вильва – ул. Станционная, ул. Почтовая, ул. Железнодорожная, ул. Советская** | | **Вильвенское**  **сельское поселение** | **2012г.**  **95%** | Бюджет Вильвенского сельского поселения,  краевой бюджет | | 800 тыс. руб. | | | Улучшение степени благоустройства, транспортной доступности | |
| 2.3 | **Капитальный ремонт автодорог в населённых пунктах территории**  **( согласно Программы ремонта улично-дорожной сети населённых пунктов Вильвенского сельского поселения, утверждённой решением Совета депутатов поселения № 274 24.04.2012г. )** | | **Вильвенское**  **сельское поселение** | **2013-2016**  **100%-Голубята** | Бюджет Вильвенского сельского поселения,  краевой бюджет | | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | | | Улучшение степени благоустройства, транспортной доступности | |
| 2.4 | Строительство клуба в п. Вильва | | Вильвенское  сельское поселение | 2013-2016 | Краевой бюджет, федеральный бюджет | | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | | | Улучшение степени благоустройства, транспортной доступности | |
| 2.5 | Строительство спорткомплекса | | Вильвенское  сельское поселение | 2013-2016 | Бюджет Вильвенского сельского поселения,  краевой бюджет | | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | | | Улучшение степени благоустройства, транспортной доступности | |
| 2.6 | Капитальный ремонт автодороги от федеральной трассы Пермь-Березники до п. Вильва (в асфальтовом исполнении) | |  | 2016 | Федеральный и краевой бюджет | | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | | | Улучшение степени благоустройства, транспортной доступности | |
| 2.7 | Строительство водопровода в п. Вильва | |  | 2014-2020 | Бюджет Вильвенского сельского поселения,  краевой бюджет | | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | | | Улучшение степени благоустройства, транспортной доступности | |
| 2.8 | **Реконструкция сетей водоснабжения в с. Голубята,**  **Организация централизованного водообеспечения населения,**  **монтаж пожарных гидрантов** | | **Вильвенское сельское поселение**  **ООО «ТехноСервис»** | **2012**  **100%** | Бюджет Вильвенского сельского поселения,  инвесторы | | 1.5 тыс. руб. | | | Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг населению, обеспечение населения качественной питьевой водой.  Обеспечение безопасности проживания | |
| 2.9 | Реконструкция стадиона в п. Вильва ( строительство футбольного комплекса) | | Вильвенское сельское поселение | 2014-2020 | Бюджет Вильвенского сельского поселения,  инвесторы | | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | | | Создание условий для развития физкультуры и спорта | |
| **2.10** | **Строительство магистральных и квартальных газопроводных сетей для газификации с. Голубята и п. Вильва.**  **Газификация жилых домов** | | **Вильвенское сельское поселение**  **Газпром** | **2013-2017**  **В работе** | Бюджет Вильвенского сельского поселения, краевой бюджет, средства Газпрома, средства населения | | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | | | Повышение степени благоустроенности, решение проблем отопления | |
| 2.11 | **Строительство ФАПа в п. Кыж** | | **Вильвенское сельское поселение, Добрянский муниципальный район** | **2015-2017**  **100%** | Бюджет Добрянского муниципального района | | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | | |  | |
| 2.12 | **Реконструкция наружного уличного освещения** | | **Вильвенское сельское поселение,** | **2012-2015**  **Ул. Почтовая** | Бюджет Вильвенского сельского поселения, краевой бюджет | |  | | |  | |
| **3.Культура, молодёжная и жилищная политика** | | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Участие в реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»** | | **Вильвенское сельское поселение, Добрянский муниципальный район** | **2012-2015**  **2012-1 семья**  **2013-2** | Федеральный, краевой, местный бюджеты.  Внебюджетные источники. | | Объём определяется целевой районной программой | | | Создание условий для обеспечения жильём молодых семей | |
| 3.2 | Приведение в нормативное состояние учреждений культуры территории ( п. Вильва, с. Голубята) | | Вильвенское сельское поселение | 2012-2017 | Федеральный, краевой, местный бюджеты.  Внебюджетные источники | | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | | | Устранение замечаний надзорных органов. | |
| **3.3** | **Участие в реализации подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» и «Ликвидация ветхих домов» приоритетного регионального проекта «Достойное жильё»** | | **Вильвенское сельское поселение, Добрянский муниципальный район** | **2012-2015**  **2012-5 д.**  **2013-2014-7д.** | Федеральный, краевой, местный бюджеты.  Внебюджетные источники | | Объём определяется целевой районной программой | | | Обеспечение граждан жильём, снос ветхих домов, капитальный ремонт домов. | |
| **4. Административные мероприятия** | | | | | | | | | |  | |
| **4.1** | **Внедрение системы электронного документооборота в администрации поселения** | | **Администрация Вильвенского сельского поселения** | **2013** | Местный бюджет | | Стоимость будет определена после  согласования | | | Ускорение процесса документооборота | |
| **4.2** | **Создание сайта администрации поселения, создание сайтов структурных подразделений администрации поселения** | | **Администрация Вильвенского сельского**  **поселения** | **2013-2014** | Местный бюджет | | Стоимость будет определена после  согласования | | | Повышение информированности населения | |
| **5. Охрана окружающей среды и экология** | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Укрепление берега р. Вильва в п. Вильва ул. Набережная | | Вильвенское сельское поселение | 2015-2017 | Федеральный, краевой, местный бюджеты.  Внебюджетные источники | | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | | | Повышение степени безопасности проживания  Предупреждение ЧС на водных объектах | |
| 5.2 | Очистка и благоустройство естественных ключиков  ( п. Вильва, п. Кыж, с. Голубята) | | Вильвенское сельское поселение | 2014-2017) | Местный бюджет, федеральный бюджет | | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | | | Улучшение экологической обстановки | |
| **6. Благоустройство** | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | **Благоустройство населённых пунктов территории ( строительство пешеходных дорожек, изгородей)** | | **Администрация Вильвенского сельского поселения** | **2012-2020**  **2013-800м. тротуаров** | Местный бюджет | | В соответствии с планом мероприятий по благоустройству | | Повышение степени благоустройства территории, комфортности проживания | | |
| 6.2 | Благоустройство у памятников участников ВОВ , реставрация памятника в с. Голубята | | Администрация Вильвенского сельского поселения | 2012-2020 | Местный бюджет | | В соответствии с планом мероприятий по благоустройству | | Повышение степени благоустройства территории | | |
| 6.3 | Обустройство зоны отдыха в п. Вильва на берегу р. Вильва | | Администрация Вильвенского сельского поселения | 2014-2015 | Местный бюджет | | В соответствии с планом мероприятий по благоустройству | | Повышение степени благоустройства территории  Удовлетворение потребностей населения в активном и полноценном отдыхе | | |
| **6.4** | **Приобретение, установка урн и контейнеров ( дополнительно)**  **Организация площадки для временного складирования ТБО** | | **Администрация Вильвенского сельского поселения** | **2012-2020**  **В работе** | Местный бюджет | | В соответствии с планом мероприятий по благоустройству | | Повышение степени благоустройства территории, улучшение экологической обстановки | | |
| **6.5** | **Разборка ветхих, нежилых домов** | | **Администрация Вильвенского сельского поселения** | **2012-2020** | Местный бюджет | | В соответствии с планом мероприятий по благоустройству | | Повышение степени благоустройства территории | | |
| **6.6** | **Установка детских игровых площадок** | | **Администрация Вильвенского сельского поселения** |  | Местный бюджет | | В соответствии с планом мероприятий по благоустройству | | Повышение степени благоустройства территории  Воспитание подрастающего поколения | | |
| **7. Совершенствование системы защиты населения и территории поселения** | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Организация строительства и ремонта пожарных водоёмов | Администрация Вильвенского сельского поселения | | 2013-2015 | | Местный бюджет | | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | | | Повышение степени безопасности проживания |
| 7.2 | Организация строительства тёплых боксов для пожарных автомобилей в с. Голубята и в п. Кыж ( на 4 выезда) | Администрация Вильвенского сельского поселения | | 2013-2020 | | Федеральный, краевой, местный бюджеты. | | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | | | Повышение степени безопасности проживания |
| 7.3 | Обеспечение средствами защиты, оборудованием и имуществом нештатных аварийно-спасательных формирований | Администрация Вильвенского сельского поселения | | 2015 | | Местный бюджет | | 250 тыс. руб. | | | Готовность НАСФ к проведению спасательных работ при ведении ГО и ЧС |
| 7.4 | Принять в муниципальную собственность бесхозный пожарный водоём у МОУ «Вильвенская СОШ». Его ремонт и реставрация | Администрация Вильвенского сельского поселения | | 2014-2015 | | Местный бюджет | | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | | | Повышение степени безопасности проживания |
| 7.5 | Приобрести для п. Кыж и с. Голубята 3 пожарных автомобиля | Администрация Вильвенского сельского поселения | | 2015-2020 | | Федеральный, краевой, местный бюджеты. | | 3 млн.руб. | | | Повышение степени безопасности проживания |
| 7.6 | Оборудовать 2 площадки с твёрдым покрытием размером не менее 12х12 метров для установки пожарных автомобилей на естественном водоисточнике на р. Вильва | Администрация Вильвенского сельского поселения | |  | | Местный бюджет | | Стоимость будет определена после разработки проектной документации | | | Повышение степени безопасности проживания |
| 7.7 | У гидрантов, водоёмов , а также по направлению движения к ним установить указатели ( объёмные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий) с нанесением на них цифры, указывающие расстояние до водоисточников | Администрация Вильвенского сельского поселения | | 2013-2015 | | Местный бюджет | | 100тыс. руб. | | | Повышение степени безопасности проживания |
| **7.8** | **Приобретение переносных пожарных мотопомп ( для населённых пунктов территории)** | **Администрация Вильвенского сельского поселения** | | **2013-2015** | | Местный бюджет | | 180 тыс. руб. | | | Повышение степени безопасности проживания |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |