

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**АДМИНИСТРАЦИИ ВИСИМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

01.09.2014 № 24

|  |
| --- |
| Об утверждении приоритетного муниципального проекта "Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории" "Ремонт уличных сетей наружного освещения д. Ольховка Висимского сельского поселения Добрянского муниципального района" в рамках приоритетного регионального проекта "Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории" |

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 29.11.2013 года № 1664-П «Об утверждении Порядков предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края на реализацию инвестиционных проектов приоритетных региональных проектов», Решением Совета депутатов Висимского сельского поселения от 20.12.2013 № 19 «О бюджете Висимского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции от 04.07.2014 № 32)

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить приоритетный муниципальный проект "Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории" "Ремонт уличных сетей наружного освещения д. Ольховка Висимского сельского поселения Добрянского муниципального района" в рамках приоритетного регионального проекта "Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории" (приложение 1).

2. Утвердить объемы расходов в разрезе объектов и мероприятий по приоритетному муниципальному проекту "Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории" "Ремонт уличных сетей наружного освещения д. Ольховка Висимского сельского поселения Добрянского муниципального района" в рамках приоритетного регионального проекта "Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории" (приложение 2).

3. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Висимского  сельского поселения | Р.В. Северов |

Приложение 1

к постановлению администрации

Висимского сельского поселения

от 01.09.2014 № \_24\_

**Приоритетный муниципальный проект**

**"Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории" "Ремонт уличных сетей наружного освещения д. Ольховка Висимского сельского поселения Добрянского муниципального района" в рамках приоритетного регионального проекта "Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории"**

1. **Общие сведения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Наименование проекта: | Приоритетный муниципальный проект "Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории" "Ремонт уличных сетей наружного освещения д. Ольховка Висимского сельского поселения Добрянского муниципального района" в рамках приоритетного регионального проекта "Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории" |
| 1.2. | Ответственный исполнитель орган местного самоуправления | МКУ «Администрация Висимского сельского поселения» |
| 1.3. | Руководитель проекта | Глава Висимского сельского поселения Р.В. Северов |
| 1.4. | Цель проекта | Благоустройство территории |
| 1.5. | Обоснование целесообразности реализации проекта за счет бюджетных ассигнований | п.4, ст. 14, Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Пермского края от 29.11.2013 № 1664-П «Об утверждении Порядков предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края на реализацию инвестиционных проектов приоритетных региональных проектов» |
| 1.6. | Основные ожидаемые результаты реализации проекта | Обеспечение благоприятных условий для жизни населения |
| 1.7. | Сметная стоимость проекта | 476 000,00 рублей |
| 1.8. | Сроки реализации проекта | 2014 год |

1. **Этапы реализации проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Этапы | Ожидаемый результат реализации этапа | Примечание |
| 1. Составление сметной документации (2014г.) | Локально-сметный расчет | готов |
| 2. Ремонтные работы | Соответствие нормам и требованиям благоприятных условий для жизни населения | 3 квартал 2014 года |

1. **Источники и объемы финансирования проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этапы реализации проекта | Финансирование проекта (тыс.руб.) | В том числе источники (тыс.руб.) | |
| краевой бюджет | местный бюджет |
| Всего,  из них: | 476,00000 | 357,00000 | 119,00000 |
| **Этап I**  Составление сметной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Этап II**  Ремонтные работы | 476,00000 | 357,00000 | 119,00000 |

1. **Сведения о стройке**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Адрес | Добрянский муниципальный район Висимского сельское поселение д. Ольховка |
| 4.2. | Проектная мощность | 3 240 метров, и установка светильников в количестве 33 штуки |
| 4.3. | Характер строительства | Ремонт уличных сетей наружного освещения д. Ольховка Висимского сельского поселения Добрянского муниципального района |
| 4.4. | Сроки строительства | 3 квартал 2014 года |
| 4.5. | Заказчик | МКУ «Администрация Висимского сельского поселения» |
| 4.6. | Генеральная подрядная организация | Определяется в соответствии с Федеральным законом |

1. **Описание практических действий по осуществлению приоритетного муниципального проекта "Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории" "Ремонт уличных сетей наружного освещения д. Ольховка Висимского сельского поселения Добрянского муниципального района" в рамках приоритетного регионального проекта "Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории" (план-график)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основное содержание работ по этапу | Стоимость работ, тыс.руб. | Сроки исполнения этапа | |
| начало | окончание |
| 1 | Составление локально-сметного расчета по объекту: "Ремонт уличных сетей наружного освещения д. Ольховка Висимского сельского поселения Добрянского муниципального района" | 0,000000 | июль 2014 | июль 2014 |
| 2 | Проведение ремонтных работ по объекту "Ремонт уличных сетей наружного освещения д. Ольховка Висимского сельского поселения Добрянского муниципального района" | 476,00000 | август 2014 | сентябрь 2014 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Висимского сельского поселения

от 01.09.2014 № \_24\_

**Объем расходов в разрезе объектов и мероприятий по приоритетному муниципальному проекту "Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории" "Ремонт уличных сетей наружного освещения д. Ольховка Висимского сельского поселения Добрянского муниципального района" в рамках приоритетного регионального проекта "Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории"**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Заявочная компания | Перечень объектов | Средства на реализацию мероприятий, тыс. руб. | | | |
| итого | бюджет Пермского края (75%) | местный бюджет (25%) | иные источники |
| 1 | 1 | Ремонт уличных сетей наружного освещения д. Ольховка Висимского сельского поселения Добрянского муниципального района | 476,00000 | 357,00000 | 119,00000 | - |
| **Итого** | | | **476,00000** | **357,00000** | **119,00000** | **-** |