ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ СЕНЬКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

25.03.2014								     № 25

Руководствуясь Постановлением правительства Пермского края от 25.05.2007 № 104-П «О подготовке объектов ЖКХ, социальной сферы Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период», Уставом Сенькинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и объектов социальной сферы в осенне-зимний период 2014-2015гг.

2. Обнародовать  настоящее постановление в установленных  местах.

3. Контроль  за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Сенькинского сельского поселения                           	Е. А. Гарифуллина

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и

объектов социальной сферы в осенне-зимний период 2014-2015гг.

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ревизия систем отопления в объектах социальной сферы (зданий администраций, клубы с. Усть-Гаревая, с. Сенькино, п. Камский) | до 01.09.2014 | Вылегжанина И.В. |
| 2. | Ревизия систем водоснабжения с. Сенькино, п. Камский: - ремонтные работы на водонапорной башне с. Сенькино, п. Камский оборудование для забора воды в любое время года (предписание пожарных надзорных органов) - ревизия водопроводного противопожарного оборудования (пожарные гидранты) | до 15.09.2014 | Гарифуллина Е.А. Кетова В.Ф. |
| 3. | Подготовить паспорта готовности жилищного фонда населенных пунктов к эксплуатации в зимних условиях | до 15.09.2014 | Карташова Л.Н. |
| 4. | Подготовить и утвердить планы-графики подготовки жилищного фонда и объектов социальной сферы в осенне-зимний период | до 10.04.2014 | Гарифуллина Е.А. |
| 5. | Провести анализ задолженности за топливно-энергетические ресурсы | до 10.04.2014 | Федотова Н.Д. |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Сенькинского сельского поселения

_____________Гарифуллина Е.А.

«25 » марта 2014г.

ПЛАН – ГРАФИК

подготовки жилищного фонда к зиме 2014-2015 г.г.

| № п/п | Жилищный фонд | Жилых домов | Общая площадь, кв.м | Количество проживающих человек | График готовности домов по состоянию на: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во | из них с ц.о. |  |  | 01.07. 2014 | 01.08. 2014 | 01.09. 2014 | 15.09. 2014 |
| 1 | Муниципальный | 6 | - | 453 | 28 | - | - | 6 | 6 |
| 2 | Ведомственный (СХА «колхоз Прикамье») | 10 | - | 860 | 41 | - | - | 10 | 10 |
| 3 | Частный | 813 | - | 29268 | 1466 | 50 | 250 | 500 | 813 |
|  | Всего: | 829 | - | 30581 | 1535 | 50 | 250 | 526 | 829 |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Сенькинского сельского поселения

_____________Гарифуллина Е.А.

« 25 » марта 2014г.

ПЛАН – ГРАФИК

подготовки зданий учреждений к зиме 2014-2015 г.г.

| № | Здания учреждений | Зданий, шт | График готовности зданий учреждений по состоянию на: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество | Из них с ц.о. | Общая площадь, кв.м | 01.07. 2014 | 01.08. 2014 | 01.09. 2014 | 15.09. 2014 |
| 1 | Учреждения культуры: Клуб с.Усть-Гаревая; Клуб п. Камский; Дом культуры с. Сенькино | 3 | - | 1632 | - | - | 3 | 3 |
| 2 | Водонапорные башни | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 3 | Здания администраций | 3 | - | 619 | - | - | 3 | 3 |

Примечание: учреждения культуры и здания администрации отапливаются электроэнергией.

# Text boxes

О подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы в осенне-зимний период 2014-2015гг